|  |
| --- |
| Reunião Open Lab 22/03/24 |
| Local Discord |
| Horário: 20:00 |
| Participantes: Ana, Davi, Robson, Pablo, Amanda, Igor |
| O grupo analisou a apresentação realizada, observando: Clareza na exposição das ideias, coerência entre o conteúdo apresentado e os objetivos propostos.  Os membros discutiram os pontos levantados pela professora na apresentação para melhoria, incluindo: Maior profundidade na análise de dados, aperfeiçoamento na estruturação do conteúdo apresentado. |

|  |
| --- |
| Planning e Review 30/03/24 |
| Local: Discord |
| Horário: 14:00 |
| Participantes: Ana, Davi, Robson, Pablo, Amanda |
| - Atualização do Backlog  No planejamento da semana foi decidido, que as melhorias que foram levantadas pela professora na apresentação, serão feitas.  As partes relacionadas a contexto e negócio serão feitas pela Ana e Davi, assim como o diagrama de solução. Melhorias nas telas serão feitas por Robson e Igor, assim como alterações no protótipo pela Amanda.  O grupo decidiu que o cadastro terá duas etapas a partir de agora, essas modificações serão feitas por Robson e Igor, assim como a atualização dos dados pelo Pablo.  Davi explorou um pouco mais sobre a api, explicou e tirou dúvidas que surgiram no grupo sobre ela. |

|  |
| --- |
| Daily 01/04/24 |
| Local: Faculdade |
| Horário: 16:15 |
| Participantes: Ana, Davi, Igor, Pablo, Amanda |
| As tarefas relacionadas a atualização no front do site estão apenas esperando as atualizações no protótipo do site ficarem prontas. Os demais integrantes não sofreram qualquer dificuldade ou impedimento para realizar suas tarefas. |

|  |
| --- |
| Daily 03/04/24 |
| Local: Faculdade |
| Horário: 16:15 |
| Participantes: Davi, Ana, Igor, Pablo, Amanda |
| Após uma conversa com a professora, percebemos que o grupo precisa reavaliar a regra de negócio do cadastro, o que impactará no protótipo do site e cadastro das empresas. Logo Igor e Robson estão esperando o protótipo ficar pronto.  Início e primeiros passos da estruturação do diagrama de solução. |

|  |
| --- |
| Retrospective 04/04/24 |
| Local: Faculdade |
| Horário:16:15 |
| Participantes: Ana, Igor |
| Após uma discussão em grupo a Retrospective passou para o dia seguinte, onde seria feita de forma online, devido ao fato de a maioria dos integrantes não estarem presentes na faculdade por estarem doentes. |

|  |
| --- |
| Planning e Review + Retrospective 05/04/24 |
| Local: Discord |
| Horário: 20:00 |
| Participantes: Ana, Amanda, Pablo, Robson, Igor |
| - Atualização no Backlog  No planejamento da semana foi decidido que as tarefas serão:  Atualização do Banco de dados e início do DER - Pablo  Diagrama de Solução – Ana, Amanda, Davi  Wireframes – Ana, Amanda  Atualização das telas do site + dashboard estática – Robson, Igor |

|  |
| --- |
| Daily 08/04/24 |
| Local: Faculdade |
| Horário: 16:15 |
| Participantes: Amanda, Robson, Igor,Davi, Pablo |
|  |

|  |
| --- |
| Daily 09/04/24 |
| Local: Faculdade |
| Horário: 16:15 |
| Participantes: Ana, Amanda, Robson, Igor, Davi |
| - Atualização do protótipo do site está ocorrendo sem impedimentos  - Robson e Igor já iniciaram as alterações no HTML e CSS sem dificuldades  - Amanda e Ana irão iniciar a estruturação do diagrama de Solução, Davi também vai ajudar  - Pablo ficará responsável pela especificação funcional e técnica  - Davi continuará mexendo na API. |